陆河县2023年度土地

储备计划

编制单位：陆河县土地储备中心

审核单位：陆河县自然资源局

复核单位：陆河县财政局

陆河县2023年度土地储备计划

为加强土地市场调控，规范土地市场运行，促进土地资源高效配置和合理利用，加快我县经济社会发展。根据国土资源部、财政部、中国人民银行联合制定《土地储备管理办法》的规定，结合城乡用地规划和陆河县经济社会发展形势，制订2023年度土地储备计划。

一、指导思想

利用土地储备机制，盘活存量土地，优化土地利用结构，围绕县委、县政府的工作目标，充分发挥政府宏观调控作用，促进节约和集约利用土地，保障城镇建设和产业发展用地需求，推动我县经济社会平稳健康发展。

二、编制原则

（一）按照本县经济社会发展需求，合理确定计划总体目标，指导具体项目确定。

（二）盘活存量建设用地，有效处置和充分低效、闲置土地。一是国有和城镇集体改制企业用地的收储开发，二是供而未用、用而未尽等闲置收回土地的收储作用。

（三）适度控制投资投资规模，保障土地储备健康发展。投入的资金优先用于城镇存量建设用地盘活，尽量少占农用地，原则上不占用基本农田；有限储备开发闲置、空闲和低效利用的土地。同时要与储备土地供应及资金回笼相衔接，降低资金运行风险。

三、本年度收储情况

2022年计划拟新增面积100公顷，截至目前（前三季度）实际收储77.24公顷。

2022年度新增收储地块清单      单位:亩

| 序号 | 地块（项目名称） | 坐落 | 面积 | 规划用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆河县河田镇河东村委下半径（梅子塘）片区项目 | 河田镇河东村 | 260 | 工业 |  |
| 2 | 陆河县新时代公园项目地块 | 河田镇河南社区 | 34.73 | 公服用地 |  |
| 3 | 园区内陆河县达成科技有限公司等五宗工业用地 | 新河工业园区内 | 205.46 | 工业 |  |
| 4 | 潮惠高速新田出口片区地块 | 新田镇屯寨村 | 33.65 | 商业用地 |  |
| 5 | 陆河县华南装饰高新科技产业有限公司（部分）项目地块 | 新河工业园区内 | 8.58 | 工业 |  |
| 6 | 陆河县新田镇环城路及市政配套建设工程项目 | 新田镇屯寨村 | 250 | 公服用地 |  |
| 7 | 朝阳北老旧小区改造项目 | 河田镇宝山村、新城社区、河田城区、城北社区 | 201.898 | 商住、公共服务 |  |
| 8 | 水唇镇110kv变电站项目 | 水唇镇黄塘村 | 6.77 | 工业 |  |
| 9 | 粤港澳大湾区500千伏环东段工程（陆河段）开关站及塔基征地拆迁项目 | 河口镇西湖村、北中村、云峰村 | 157.5 | 工业 |  |
| 8 | 合计 |  | 1158.588（77.24公顷） |  |  |

注：上表统计数据截止时间为2022年9月

四、2023年度总体安排

- 土地储备总量：年度拟新增土地储备面积110公顷（1650亩），年度储备土地拟供应面积60公顷。

2023年度土地储备计划表     单位:公顷

| 序号 | 地块名称 | 土地坐落 | 规划 用途 | 土地 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县城扩容提质 | 河田镇沙坑、高砂、河东、溪东、宝山、内洞、岳溪等村委 | 商业、住宅、公共服务 | 52 |  |
| 2 | 乡镇扩容提质 | 水唇镇牛皮沥农场、水唇、下社、新丰等村委、 | 商业、住宅 | 10 |  |
| 3 | 乡镇扩容提质 | 东坑镇东坑村委、富口村委 | 商业、住宅、公共服务 | 11 |  |
| 4 | 乡镇扩容提质 | 新田镇新田、田心、屯寨、麻地等村委 | 商业、住宅、公共服务 | 11 |  |
| 5 | 乡镇扩容提质 | 上护镇鸡坑、护南、护二等村委 | 商业、住宅 | 12 |  |
| 6 | 乡镇扩容提质 | 河口镇河口、昂塘、云峰等村委 | 商业、住宅、公共服务 | 14 |  |
| 合计 |  |  |  | 110 （1650亩） |  |

- 储备土地供应：2023年计划供地60公顷。其中，县城扩容提质计划供地40公顷；乡镇扩容提质计划供地20公顷。

- 土地储备资金安排：2023年计划安排土地储备投资2亿元。土地储备资金来源：土地出让收益资金1.5亿元、县财政其他统筹资金0.5亿元。

五、计划实施

县土地储备中心具体负责土地储备计划的执行；县财政部门主要承担土地储备资金的落实；县自然资源局部门要按照市场需求，及时做好储备土地的供应，加快资金回笼；各有关镇政府和县相关部门协调做好土地储备供应前置工作，推进土地储备计划实施。