陆河县“十二五”规划重大项目计划表(一)
                                                                             单位：万元 
	项目名称
	经济

性质
	建设规模
	规划

总投资
	建设

起止年限
	到2010年底
预计完成投资
	“十二五”

期间投资
	前期准备情况
	属续建、

新开工、预备
	项目主管部门
或建设单位

	合计85宗
	
	
	2188514
	
	8650
	1094111
	
	
	

	基础设施 （12宗）
	
	
	84748
	
	750
	42195
	
	
	

	陆河县城大道延伸工程
	国有
	1800m
	20000
	2003-2015
	
	10000
	已完成700米，二期规划中
	新开工
	县城市规划局

	榕江陆河段污染综合整治工程
	国有
	15km
	1800
	2004-2015
	250
	1000
	已审批
	续建
	环保局

	县生活垃圾无公害化处理
	国有
	96万吨
	4995
	2010-2015
	300
	4695
	已审批并完成前期工程
	新开工
	县住建局

	螺溪陆河段污染综合整治工程
	国有
	9km
	2953
	2006-2015
	200
	1000
	已审批
	续建
	环保局

	陆河县大坪水质净化厂及管网工程
	股份
	1.5万吨／日
	5000
	2011-2015
	
	5000
	可研编制
	新开工
	环保局

	河口镇污水处理厂
	国有
	1万吨／日
	3000
	2011-2015
	
	3000
	已审批
	新开工
	河口镇府

	螺溪镇污水处理厂
	国有
	1万吨／日
	3000
	2012-2015
	
	3000
	规划及可研编制
	新开工
	螺溪镇府

	水唇镇污水处理厂
	国有
	1万吨／日
	3000
	2013-2015
	
	500
	规划中
	新开工
	水唇镇府

	新河工业园污水处理厂
	国有
	1万吨／日
	3000
	2011-2015
	
	500
	规划中
	新开工
	园区管委会

	陆河县韩江源头涵养林改造工程
	国有
	30万亩
	30000
	2011-2015
	
	10000
	规划中
	新开工
	林业局

	陆河县供水二期工程
	国有
	制水厂及管网
	5000
	2011-2015
	
	1500
	规划中
	新开工
	县供水公司

	陆河县城老城区改造工程
	国有
	地下管道及

道路铺设路面
	3000
	2011-2015
	
	2000
	规划中
	新开工
	河田镇府

	交通 （12宗）
	
	
	69750
	
	
	32100
	
	
	

	揭紫公路（新田吉石至紫金）
	国有
	30km
	6000
	2011
	
	6000
	规划上报中
	新开工
	新田、南万镇

	陆河县西环公路新建工程
	国有
	13km
	4550
	2011
	
	2000
	规划上报中
	新开工
	河口镇府

	水唇石船经高树坪至东坑丰田公路
	国有
	23km
	4600
	2011-2012
	
	1000
	规划上报中
	新开工
	水唇、东坑镇府

	东坑丰田至河口剑门公路
	国有
	23km
	5750
	2011-2013
	
	2000
	规划上报中
	新开工
	河口、东坑镇府

	河西公路（螺溪各安至河口上坝桥沿河公路）
	国有
	37km
	6000
	2011-2018
	
	3000
	规划上报中
	新开工
	螺溪、河田、
上护、河口

	县道X133线碣博河公路陆河段
	国有
	18km
	3700
	2012-2013
	
	2000
	规划上报中
	新开工
	河口镇府


说明：1、续建项目：指“十一五”期间已开工跨入“十二五”的建设项目;2、新开工项目:指“十二五”期间动工建设项目;
3、预备项目：指已签约、正在洽谈、或规划在“十二五“期间建设项目。
陆河县“十二五”规划重大项目计划表(二)
                                                                                单位：万元

	项目名称
	经济

性质
	建设规模
	规划

总投资
	建设

起止年限
	到2010年底

预计完成投资
	“十二五”

期间投资
	前期准备情况
	属续建、

新开工、预备
	项目主管部门

或建设单位

	县道X140线新田经吉石溪紫金南岭公路
	国有
	23km
	5750
	2012-2014
	
	2000
	规划上报中
	新开工
	新田镇府

	县道X092线河田至东坑丰田公路
	国有
	25km
	3750
	2013-2014
	
	1000
	规划上报中
	新开工
	河田、东坑镇府

	县道X123线南告至南万段
	国有
	21km
	4200
	2014-2015
	
	1000
	规划上报中
	新开工
	河田、南万镇府

	陆河县货运站
	国有
	12700㎡
	1500
	2014-2015
	
	1500
	规划上报中
	新开工
	河田镇府

	陆河县长途车客运站
	国有
	8000㎡
	1000
	2014-2015
	
	1000
	规划上报中
	新开工
	河田镇府

	陆河县境内其他骨干公路(10条)
	国有
	全长109.5km
	22950
	2011-2015
	
	15000
	规划上报中
	新开工
	县内各镇

	工业 （15宗）
	
	
	1382000
	
	
	652500
	
	
	

	陆河县钜新工业园
	国有
	占地35万㎡
	25000
	2010-2015
	
	10000
	待报批
	新开工
	陆河县钜新生态科

技工业园有限公司

	陆河县城东工业园
	国有
	占地8k㎡
	15000
	2012-2018
	
	10000
	待报批
	新开工
	经贸局

	陆河县彭华食品工业园
	民营
	占地15000㎡
	15000
	2011-2015
	
	6000
	已审批、征地
	新开工
	彭华食品公司

	陆河县桉木胶合板项目
	民营
	占地40000㎡
	5000
	2011-2015
	
	5000
	前期工作待审批
	新开工
	深圳华通钢铁有限公司

	陆河县玻璃家具制造项目
	民营
	占地50000㎡
	5000
	2011-2015
	
	5000
	前期工作待审批
	新开工
	深圳松大玻璃有限公司

	陆河县桉木树心板项目
	民营
	占地30000㎡
	5000
	2011-2015
	
	5000
	前期工作待审批
	新开工
	深圳潜能实业有限公司

	陆河县科顺胶合板生产项目
	民营
	占地16100㎡
	2000
	2011-2012
	
	2000
	已审批
	新开工
	陆河县科顺木业有限公司

	陆河县嘉冠胶合板生产项目
	民营
	占地16100㎡
	2000
	2011-2012
	
	2000
	已审批
	新开工
	陆河县嘉冠木业有限公司

	陆河县首创注塑生产项目
	民营
	占地20000㎡
	3000
	2011-2012
	
	1500
	前期工作待审批
	新开工
	陆河首创五金塑胶

制品有限公司

	110kv水唇变电站工程
	国有
	110千伏安
	6000
	2011-2015
	
	2000
	规划设计
	新开工
	县供电局

	陆河县抽水蓄能电站
	国有
	120万kw
	60亿元
	2011-2018
	
	5000
	前期工作
	预备
	待定

	陆河县风电项目
	国有
	150万kw
	46亿元
	2011-2015
	
	46亿
	前期工作、规划
	新开工
	国电集团

	陆河县太阳能发电项目
	国有
	20万kw
	20亿元
	2011-2018
	
	10亿
	前期工作、规划
	预备
	国电集团

	陆河县珠宝会展生态园区
	中外合资
	180亩
	1.8亿元
	2011-2014
	
	1.8亿元
	待报批
	新开工
	陆河县佩得億实业有限公司

	陆河日本工业园
	外资
	200亩
	2.1亿元
	2011-2013
	
	2.1亿元
	待报批
	新开工
	陆河县首创五金塑胶制品有限公司


陆河县“十二五”规划重大项目计划表(三)
                                                                            单位：万元

	项目名称
	经济

性质
	建设规模
	规划

总投资
	建设

起止年限
	到2010年底

预计完成投资
	“十二五”

期间投资
	前期准备情况
	属续建、

新开工、预备
	项目主管部门

或建设单位

	农业 （5宗）
	
	
	175800
	
	6400
	110000
	
	
	

	陆河县灵芝繁育及深加工
	民营
	12万㎡
	20000
	2010-2015
	500
	10000
	前期准备已完成
	新开工
	深圳重信科技

	陆河县高附加值农副产品深加工
	民营
	厂房5000㎡
	15200
	2011-2015
	
	10000
	已审批
	新开工
	生宝种养有限公司

	陆河县青梅产品系列深加工
	民营
	厂房4000㎡
	13000
	2011-2015
	
	10000
	已审批
	新开工
	陆河伟能食品

	陆河县油茶繁育种植及深加工
	民营
	20万亩
	68000
	2010-2015
	3000
	30000
	一期5万亩在建
	续建
	辉强工业有限公司

	陆河县小流域综合整治工程
	国有
	全县境内
	29600
	2010-2017
	2900
	20000
	开展前期工作
	续建
	水务局

	油橄榄种植加工项目
	民营
	10万亩
	30000
	2011-2013
	
	30000
	开展前期工作
	新开工
	元升农业科技有限公司

	旅游（11宗）
	
	
	271000
	
	1500
	110000
	
	
	

	陆河县岳溪生态博览园
	国有
	6K㎡
	38000
	2011-2015
	
	30000
	已完成规划
	新开工
	林业局

	陆河县泰安宾馆
	民营
	40000㎡
	15000
	2011-2013
	
	15000
	待补充审批
	新开工
	泰源实业有限公司

	陆河县金龙五洲旅游渡假村
	外资
	10K㎡
	100000
	2011-2015
	
	20000
	前期工作、征地、规划
	新开工
	五洲金龙有限公司

	陆河县新昶宏温泉渡假山庄
	外资
	1K㎡
	30000
	2009-2014
	1000
	10000
	已审批
	续建
	新昶宠温泉开发公司

	白水石示生态公园建设
	民营
	2K㎡
	5000
	2010-2015
	500
	3000
	已审批
	续建
	螺溪镇府

	陆河县南万绿色旅游长廊
	民营
	30K㎡
	5000
	2010-2015
	
	3000
	规划中
	续建
	旅游局

	陆河县观天嶂生态旅游区
	民营
	10K㎡
	25000
	2011-2018
	
	5000
	前期工作
	预备
	水唇镇府

	陆河县聚云生态休闲渡假区
	外资
	5K㎡
	20000
	2011-2018
	
	5000
	前期工作
	预备
	东坑镇府

	陆河县小商品客家美食街
	民营
	800m
	5000
	2011-2015
	
	5000
	前期工作
	新开工
	河田镇府

	陆河酒店
	民营
	30000㎡
	20000
	2011-2013
	
	10000
	开展前期工作
	新开工
	旅游局

	陆河县樱花主题公园
	外资
	2K㎡
	8000
	2011-2015
	
	4000
	开展前期工作
	新开工
	元升（1000万美元）

	社会事业及其他 （30宗）
	
	
	205216
	
	
	147316
	
	
	

	华南建筑装饰工程学院
	 民营
	32万㎡
	60000
	2011-2015
	
	50000
	项目报批规划中
	新开工
	华南教育投资公司

	陆河县职业技术学校建设工程
	国有
	30000㎡
	4000
	2011-2015
	
	4000
	可研编制
	新开工
	陆河职校

	陆河县人民医院建设工程
	国有
	15000㎡
	10000
	2011-2013
	
	10000
	可研编制
	新开工
	县人民医院

	陆河县法院审判楼工程
	国有
	5000㎡
	1500
	2011-2012
	
	1500
	已审批、前期工作
	新开工
	县法院

	陆河县殡仪馆建设工程
	国有
	3000㎡
	1200
	2011-2014
	
	1200
	已审批
	新开工
	民政局

	陆河县体育馆建设工程
	国有
	5000㎡
	3000
	2011-2012
	
	3000
	设计、前期工作
	新开工
	文广新局


陆河县“十二五”规划重大项目计划表(四)
                                                                              单位：万元 

	项目名称
	经济

性质
	建设规模
	规划

总投资
	建设

起止年限
	到2010年底

预计完成投资
	“十二五”

期间投资
	前期准备情况
	属续建、

新开工、预备
	项目主管部门

或建设单位

	陆河县吉康华苑（二期）
	国有
	30000㎡
	3000
	2011-2012
	
	3000
	已审批
	新开工
	房地产开发总公司

	陆河县吉康华苑—康富楼
	国有
	30000㎡
	2800
	2010-2012
	
	2800
	已审批
	新开工
	房地产开发总公司

	陆河中心城商住开发项目
	民营
	8万㎡
	20000
	2011-2013
	
	10000
	规划中
	新开工
	陆河智大置业控股有限公司

	县城螺河3号地开发
	民营
	10万㎡
	35000
	2011-2015
	
	10000
	征地、拆迁、前期工作
	新开工
	土地储备中心

	陆河县炸药仓库建设工程
	国有
	1000㎡
	1000
	2011-2014
	
	500
	规划中
	新开工
	物资总公司

	陆河县国防训练基地
	国有
	43000㎡
	5000
	2011-2015
	
	2000
	规划中
	预备
	县人武部

	陆河县电力调度中心
	国有
	5000㎡
	7500
	2011-2013
	
	7500
	立项报批
	新开工
	供电局

	陆河县廉租房、经济适用房
	国有
	600套
	8000
	2011-2015
	
	5000
	部分已审批
	新开工
	县住建局

	陆河县粮食储备仓库
	国有
	4500㎡
	2000
	2011-2015
	
	2000
	已审批
	新开工
	县粮食局

	陆河县农资配送中心
	国有
	3200㎡
	2500
	2011-2015
	
	2500
	已审批
	新开工
	陆河县供销集团

	县残联“五个一”工程
	国有
	5000㎡
	2600
	2011-2015
	
	1000
	已审批
	新开工
	县残联

	陆河县特殊教育学校
	国有
	4700㎡
	610
	2011-2013
	
	610
	已审批
	新开工
	教育局

	陆河县河口中学扩建工程{二期}
	国有
	4000㎡
	3000
	2011-2015
	
	2000
	已完成规划、征地
	新开工
	河口中学

	陆河县水唇中学扩建工程{二期}
	国有
	4000㎡
	3000
	2011-2015
	
	2000
	已完成规划、征地
	新开工
	水唇中学

	陆河县广播电视播控中心
	国有
	4000㎡
	2000
	2011-2015
	
	1000
	已审批
	新开工
	广电台

	陆河县人民防空指挥中心
	国有
	4000㎡
	1200
	2011-2015
	
	1200
	前期工作
	新开工
	县人防办

	陆河县东坑规范化学校建设工程
	国有
	6000㎡
	1000
	2011-2013
	
	1000
	已审批
	新开工
	东坑镇府

	陆河县南万规范化学校建设工程
	国有
	4500㎡
	800
	2011-2013
	
	800
	已审批
	新开工
	南万镇府

	陆河县全民健身广场建设工程
	国有
	25000㎡
	2500
	2011-2016
	
	1500
	已审批
	新开工
	文广新局

	陆河县文化馆建设工程
	国有
	1000㎡
	600
	2012-2016
	
	1000
	规划中
	新开工
	文广新局

	陆河县图书馆建设工程
	国有
	1000㎡
	600
	2012-2016
	
	1000
	规划中
	新开工
	文广新局

	陆河县博物馆建设工程
	国有
	1000㎡
	600
	2012-2016
	
	1000
	规划中
	新开工
	文广新局

	河田高景传承基地建设工程
	国有
	4000㎡
	1200
	2011-2015
	
	1200
	规划中
	新开工
	河田镇府

	河田镇河城二中扩建工程
	国有
	4000㎡
	4000
	2011-2015
	
	2000
	规划中
	新开工
	河田镇府

	全县中小学校舍安全工程
	国有
	新建10万㎡、改造16万㎡
	15006
	2011-2015
	
	15006
	规划中
	新开工
	教育局、各镇人民政府


