广东陆河抽水蓄能电站项目征地拆迁补偿

实施方案

为保障广东陆河抽水蓄能电站项目建设工程用地，妥善处理好国家、集体、农民的利益关系，确保该项目征地拆迁、青赔工作顺利实施，根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《汕尾市人民政府关于公布实施汕尾市征收农用地区片综合地价的公告》等法律法规及参考《汕尾市市区征收农村集体土地留用地管理办法》等有关文件，结合陆河县实际，制定本实施方案。

本实施方案适用于广东陆河抽水蓄能电站项目（以下简称“抽蓄项目”）建设征地拆迁补偿和移民安置工作。

一、项目基本情况

广东陆河抽水蓄能电站位于汕尾市陆河县新田镇境内，电站上、下水库属于螺河三级支流激石水流域，上水库位于新田镇坪田栋西面的山间凹地，下水库位于新田镇吉溪林场山间谷脊。电站设计装机容量为4×350MW，总装机容量1400MW，项目建设内容主要包含上下水库、输水系统和地下厂房洞室群、地面开关站及永久公路等，项目总投资约91.4亿元，建设周期约为72个月。建设征地涉及汕尾市陆河县新田镇激石溪村、湖坑村和汕尾市国有吉溪林场。

二、项目用地范围及工作期限

（一）项目用地范围

广东陆河抽水蓄能电站项目中的水库淹没区和枢纽工程建设区建设征地处理范围涉及的土地、房屋及附属建（构）筑物、青苗等地上附着物、农村集体设施、企事业单位及专项设施等，主要范围涉及新田镇激石溪村、湖坑村和汕尾市国有吉溪林场，具体范围以建设征地红线图为准。

（二）征地拆迁时间

抽蓄项目征地预公告发布后15天内完成拟征收土地现状调查，被征地对象应在征地补偿公告发布后在规定时间内对土地面积、青苗和其他地上附着物的权属进行确认，村小组及村民在规定时间内自行完成搬迁，逾期未确认登记的，征地拆迁机构将按相关法律法规处理。

三、各类用地征收拆迁补偿标准

（一）征收（收回）土地补偿标准

根据《汕尾市人民政府关于公布实施汕尾市征收农用地区片综合地价的公告》（汕府公字〔2021〕1号）文件规定，新田镇区片综合地价按4.07万元/亩标准执行，其中林地调节系数为0.45，即1.8315万元/亩，未利用地调节系数为0.4，即1.628万元/亩，按实际征收土地的地类、面积，补偿款一次性直接付给被征地单位。

（二）留用地补偿标准

根据《广东省征收农村集体土地留用地管理办法》和参考《汕尾市市区征收农村集体土地留用地管理办法》有关规定，抽蓄项目征收农村集体土地留用地按实际征收农村集体经济组织土地面积的15%比例安排，按16.5万元/亩折算成货币补偿，不作留用地实物安置或物业补偿。

（三）青苗、果（林）木补偿标准

抽蓄项目青苗、果（林）木补偿按照附件《青苗、果（林）木补偿标准》执行。

（四）地面建筑（附着物）、坟墓拆迁补偿标准

抽蓄项目地面建筑（附着物）、坟墓拆迁补偿按照如下标准执行。

1.地面建筑（附着物）拆迁补偿

1）钢筋混凝土框架结构楼房：1800.00 元/平方米;

2）混合结构楼房：1350.00元/平方米；

3）砖、瓦、桁结构的瓦房：800.00元/平方米；

4）砖体结构铁皮房：装饰完善的500.00元/平方米，装饰不完善的400.00元/平方米；

5）简易结构砖瓦房（含猪舍类，2.2米以下）：450.00元/平方米；

6）简易棚寮（油毡、竹棚类）：100.00元/平方米；

7）围墙：120.00元/平方米；

8）水泥结构（晒谷坪、庭院）：100.00元/平方米；

9）化粪池（按平面面积计）：800.00元/平方米；

10）水井：直径1.2米以上3000.00元/个，直径1.2米以下2000.00元/个；

11）沼气池：大6000.00元/个，小4000.00元/个；

12）搬迁费：在规定时间内拆搬迁的按补偿总额10%给予奖励补助，不拆搬迁不给予补偿；

13）租房费：按拆迁总面积每8元/月·平方米（按半年一次性给予补贴）；

14）被拆迁的房屋属租赁关系的，由房屋所有权人与租赁关系人自行终止租赁关系，拆迁单位不承担租赁关系租金。

2.坟墓迁移补偿

坟墓迁移补偿按大中小规格给予补偿，3.6尺（含3.6尺）以上为大坟，2.6尺（含2.6尺）至3.6尺为中坟，2.6尺以下为小坟，分别为12000.00元/个、8000.00元/个、4000元/个；骨坛（金斗）每个补偿600.00元。

（五）宅基地安置办法

项目征地范围内的宅基地采用实地安置或折算成货币补偿。

（六）临时用地租用补偿标准

抽蓄项目临时需使用的施工临时用地（含道路）补偿费用，按1000元/亩·年计算，青苗及附着物补偿按本方案第三点规定执行。

（七）个体工商户补偿办法

抽蓄项目征收涉及个体工商户征拆搬迁的，采用一次性货币补偿，由权属人自行迁建，补偿标准按有关规定执行。

（八）专项设施补偿办法

1.交通工程、通信工程、电力工程等专项设施由原权属单位按有关规定自行进行改复建，工程总费用由抽蓄项目建设单位承担。

2.水利水电等专项设施采用货币补偿，具体补偿金额由项目建设单位与所有权人协商解决。

四、其他事项

（一）在征地补偿安置公告发布后，被征地或被拆迁物的所有权人、使用人应当在公告规定期限内，到公告指定的地点办理征地拆迁补偿登记。

（二）征地拆迁实物面积（数量）以《陆河县人民政府关于确认广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段建设征地实物指标调查成果的函》为参考数据，经征地拆迁机构确认为准。凡在《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水蓄能电站项目工程占地及淹没区新增建设项目和迁入人口的通告》（粤府函〔2021〕368号）发布后违法建设的建筑物、构筑物一律不给予补偿，属非法买卖土地上建设的建筑物、构筑物按相关规定依法依规处理。

（三）对征地中权属有争议的土地，由征地拆迁机构及时按程序调处争议，确定权属，将征地拆迁补偿款付给权属单位或个人，各争议方不得以争议为由阻挠征地。

（四）被征地所在镇及各村应将用地拆迁补偿标准、补偿办法、征拆期限等向被征地单位和个人公开，确保被补偿人应得的补偿费及时足额拨付到户，不得截留、挪用和代扣各种收费。

附件：青苗、果（林）木补偿标准

附件

| 青苗、果（林）木补偿标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目种类 | 规格 |  | 单价（元） |  | 备注 |
|  | 大小 | 划分标准 | 株价 | 亩价 |  |
| 水稻、番薯、 花生、玉米等作物 |  | 根据生长情况适当补偿 |  | 800－1200 | 每亩最高 不超过1200元 |
| 甘蔗、蔬菜、莲藕、 芋头、瓜果类等作物 |  | 根据生长情况适当补偿 |  | 2000－3000 | 每亩最高 不超过3000元 |
| 香蕉 | 大 | 种植时间在10个月以上、 高度1.5米以上 | 30 | 4000 | 每亩最多 不超过133株 |
|  | 中 | 种植时间在7至10个月以内、 高度1至1.5米以内 | 25 | 3325 |  |
|  | 小 | 种植时间在3至7个月以内、 高度0.6至1米以内 | 20 | 2660 |  |
|  | 幼苗 | 种植时间在3个月以内、 高度0.6米以下 | 10 | 1330 |  |
| 梅、李、桃、 番石榴等果树 | 特大 | 种植时间在10年以上、 高度2米以上 | 150 | 9000 | 每亩最多 不超过60株 |
|  | 大 | 种植时间在3年至10年以内、 高度1.5至2米以内 | 90 | 5400 |  |
|  | 中 | 种植时间在1年至3年以内、 高度0.8至1.5米以内 | 50 | 3000 |  |
|  | 小 | 种植时间在1年以内、 高度0.8米以下 | 20 | 1200 |  |
| 龙眼、荔枝、芒果、 黄皮、杨桃等果树 | 特大 | 种植时间30年以上、树冠直径 在5米以上的特大棵果树 | 400 | 16000 |  |
|  | 大 | 种植时间15至30年、树冠 直径在4至5米以内 | 300 | 12000 | 每亩最多 不超过40株 |
|  | 大 | 种植时间10至15年、 树冠直径在3至4米以内 | 200 | 8000 |  |
|  | 中 | 种植时间6至10年、 树冠直径在2至3米以内 | 150 | 6000 |  |
|  | 中 | 已挂果的，种植时间3至6年、 树冠直径在1米至2米以内 | 100 | 4000 |  |
|  | 小 | 未挂果的，种植时间1年至3年、 树冠直径在0.6至1米以内 | 50 | 2000 |  |
|  | 小 | 未挂果的，种植时间1年以内、 树冠直径在0.6米以下 | 20 | 800 |  |
| 林木 |  | 属人工林地的成熟林和近熟林 |  | 3000 |  |
|  |  | 中熟林 |  | 1500 |  |
|  |  | 幼龄林 |  | 1000 |  |
| 竹丛等 |  |  |  | 3500 |  |
| 零星林 |  |  |  | 500 |  |
| 桔、佛手、柑、 橙、油柑 | 大 | 树冠投影直径2.1米以上 | 150－200 | 10000 | 每亩最多50株 |
|  | 中 | 树冠投影直径1.1－2.0米已挂果 | 70－130 | 6500 | 每亩最多50株 |
|  | 小 | 树冠投影直径0.5－1米未挂果 | 30－60 | 5400 | 每亩最多90株 |
|  | 幼苗 | 树冠投影直径小于0.5米 | 10－20 | 4000 | 每亩最多200株 |
| 景观木、绿化木如：黄花梨、紫檀木、油术、 美国杜英、澳洲火木、 枫油木、竹柏、树菠萝 、金凤树、发财树、桂 花树等 | 大 | 树径20厘米以上 | 350 | 11200 | 每亩最多32株 |
|  | 中 | 树径8.1－19厘米 | 80－200 | 8000 | 每亩最多40株 |
|  | 小 | 树径2－8厘米 | 20－60 | 6000 | 每亩最多100株 |
|  | 幼苗 | 树径小于2厘米以下 | 10－20 | 4000 | 每亩最多200株 |
| 木棉树、梨索 | 特大 | 树径51厘米以上 | 780 |  |  |
|  | 大 | 树径31－50厘米 | 520 |  |  |
|  | 中 | 树径15－30.9厘米 | 70－200 | 5400 | 每亩最多27株 |
|  | 小 | 树径5－14.9厘米 | 15－30 | 4500 | 每亩最多150株 |
|  | 幼苗 | 树径4.9厘米以下 | 10－20 | 4000 | 每亩最多200株 |
| 榕树 | 大 | 树径31厘米以上 | 350 | 7000 | 每亩最多20株 |
|  | 中 | 树径31－30厘米 | 130 | 5200 | 每亩最多40株 |
|  | 小 | 树径5－14厘米 | 40 | 4000 | 每亩最多100株 |
|  | 幼苗 | 树径4.9厘米以下 | 10－20 | 4000 | 每亩最多200株 |
| 沉香、罗汉松、 红椎 | 大 | 树径10.1厘米以上 | 130 |  | 每亩最多80株 |
|  | 中 | 树径5.1－10厘米 | 40 |  | 每亩最多150株 |
|  | 小 | 树径2－5厘米 | 30 |  | 每亩最多150株 |
|  | 幼苗 | 树径2厘米以下 | 10－20 |  | 每亩最多200株 |
| 菠萝、葡萄、 火龙果 | 幼苗 | 未挂果 |  | 1950 |  |
|  | 成苗 | 已挂果 |  | 3900 |  |
| 乌榄、青榄 | 特大 | 树冠直径5米以上 | 400 | 16000 | 每亩最多40株 |
|  | 大 | 树冠直径4－5米以内 | 300 | 12000 |  |
|  | 中 | 树冠直径3－4米以内 | 200 | 8000 |  |
|  | 小 | 树冠直径2－3米以内 | 150 | 6000 |  |
|  | 小 | 树冠直径1－2米以内 | 100 | 4000 |  |
|  | 幼苗 | 树冠直径0.6－1米以内，已挂果 | 50 | 2000 |  |
|  | 幼苗 | 树冠直径0.6米以下，未挂果 | 20 | 800 |  |
| 茶树 |  | 种植期6年（含6年）以上 |  | 24750 |  |
|  |  | 种植期3～5年 |  | 16500 |  |
|  |  | 种植期2年（含2年）以下 |  | 6600 |  |