关于《陆河县智慧停车项目重大行政决策

草案》的起草说明

- 一、决策背景与必要性

- 随着陆河县城镇化进程加速和机动车保有量持续增长，城区“停车难、管理乱、收费散”问题日益凸显，具体表现为：

- （一）供需矛盾突出：核心商圈、老旧小区、学校医院周边停车位缺口率达40%，高峰时段交通拥堵频发；

- （二）管理手段滞后：人工收费效率低、现金监管风险高，违停占道现象严重；

- （三）资源利用不足：现有公共车位周转率不足2次/日，远低于合理水平（5-8次/日）。

- 实施智慧停车项目，通过物联网+大数据实现车位智能调度、无感支付、差别化收费，是破解城市治理难题、提升公共服务效能的必然选择。

- 二、决策依据

- （一）政策法规依据：

- 1.《国家新型城镇化规划（2021-2035年）》关于“推进智慧市政基础设施建设”要求；

- 2.《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》中“智慧交通场景应用”部署；

- 3.《汕尾市城市公共停车管理条例》（2020年修订）相关条款。

- （二）技术标准依据：

- 1.《城市道路路内停车泊位设置规范》（GA/T 1271-2020）；

- 2.《智慧城市 智能停车系统技术要求》（GB/T 38654-2020）。

- 三、决策目标与原则

- （一）核心目标：

- 建成覆盖城区5000+车位的智能管理平台，车位周转率提升至6次/日，平均寻位时间缩短至5分钟。

- （二）实施原则：

- 1.公益优先：首小时免费，划分三类区域阶梯定价；

- 2.公平透明：收支纳入财政专户，定期审计公示；

- 3.协同治理：接入“粤治慧”平台，实现交警、城管数据联动。

- 四、决策主要内容

- （一）建设框架

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 智慧平台 | 全县停车资源“一张图”管理 |
| 硬件设施 | 高位视频桩+地磁感应器 |
| 服务终端 | “陆河易行”APP/小程序无感支付 |
| 配套系统 | 违停AI识别、新能源车专属充电区 |

- （二）收费机制设计

- 1.差异化定价系策略：以发改（物价）部门审定为准。

- 2.特殊减免：残疾人车辆、应急车辆免费。

- 3.资金保障方案

- 项目（一期）总投资估算：6000万元，拟通过社会资本或社会资本和地方财政共同筹集建设资金。

- 五、风险防控措施

- （一）社会稳定风险：设置3个月过渡期，在过渡期内实行半价优惠，以培育用户习惯；

- （二）数据安全风险：通过粤澳先进密码实验室进行系统加密，符合《个人信息保护法》要求；

- （三）就业安置风险：优先转岗10名以上原人工收费员至车位巡检、客服岗位。

- 六、履行决策程序情况

- （一）前置程序：

- 1.完成可行性研究报告；

- 2.通过专家论证会（交通运输专业5名高级专家参与）形成优化建议。

- 3.合法性审查：县司法局出具无抵触法律法规审查意见书。

- 4.公平竞争审查：未设定排他性技术标准，符合市场公平原则。

- 七、提请审议事项

- （一）草案文本审议及修改意见。

- （二）县政府授权单位与中标企业签订特许经营协议。

- （三）批准启动财政承受能力论证程序。

起草单位：陆河县住房和城乡建设局
日期：2025年7月11日